SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	:                Město Dubá

            - sídlo	: 		Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá

            - právní forma	: 		obec

IČ	: 		00260479

DIČ	: 		CZ00260479

zápis v OR	: 		nezapsané v OR

jednající	: 		Mgr. Zdeňka Šepsová

bankovní spojení:	: 		Česká spořitelna, a.s.

č. účtu 	:  		0903265309/0800

zástupce ve věcech technických   : 		Ing. Petr Kmínek

telefon 	: 		+420 487 870 535

e-mail	:  		starostka@mestoduba.cz

DODAVATEL

název				        :

sídlo 	:

právní forma 	:

IČ 	:

DIČ 	:

zápis v OR	:

jednající	:

dále za dodavatele jednají

ve věcech smluvních	:

ve věcech technických                  :

bankovní spojení 	:

č. účtu 	:

telefon	:

e-mail	:

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je realizace akce „DUBÁ, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice“ dle dokumentace ve stupni „Restaurátorský průzkum a záměr“ a nabídkového rozpočtu z ………2018. Účelem akce je záchrana této sakrální památky ve stadiu již značně urychleného rozpadu a statického ohrožení, její uvedení do bezvadného stavu a podstatné prodloužení její životnosti s předvídáním vlivu atmosférických i biologických činitelů.

Realizací akce se rozumí provedení všech prací nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou prací včetně koordinační činnosti celé akce.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s dokumentací „Restaurátorský průzkum a záměr - Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Dubé“, vypracovanou MgA. Janem Brabcem v září-říjnu 2017, a s ohledem na přiloženou dokumentaci Materiálový průzkum-zpráva č.P984 z 8.10.2017,

- stanovisky a pokyny dotčených orgánů státní správy a samosprávy, včetně závazného stanoviska orgánu památkové péče,

- a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Dílo bude prováděno a jeho provádění bude podrobně dokumentováno i s ohledem na skutečnost, že část nákladů bude hrazena z příspěvku Ministerstva kultury ČR.

Dodavatel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami relevantních dokumentů. Jakékoli změny oproti původnímu zadání (i vynucené orgánem památkové péče) musí být předem odsouhlaseny zástupcem objednatele.

Součástí díla (nabídkové ceny) jsou též:

    - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených pracemi,

    - provedení opatření k dočasné ochraně památky a díla, opatření k ochraně a zabezpečení nářadí a materiálů na místě díla,

    - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, v souladu s pokyny autorského dozoru (AD),

    - provádění denního úklidu místa provádění díla, průběžné odstraňování znečištěni komunikací či škod na nich,

    - uvedení všech okolních povrchů dotčených pracemi do původního stavu,

    - pořizování průběžné dokumentace (deník, průzkumy) a fotodokumentace prací, předání Restaurátorské zprávy objednateli v počtu 3 tištěných paré a 1x vše elektronicky.

- Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od dodavatele. Oceněný soupis prací a dodávek je uveden v příloze této smlouvy, je její nedílnou součástí.

- Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit dodavatel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. K dílu budou použity pouze odborně doporučované materiály.

- Dílo bude prováděno s vynaložením veškeré odborné péče, při předání díla bude dodavatel garantovat soulad s Restaurátorským průzkumem, záměrem a rozpočtem, s ohledem především na vzhled, stabilitu a životnost památky.

- Součástí předmětu plnění (v rámci nabídkové ceny) jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Takové náklady, zisk a rezervy na všechny závazky z této smlouvy jsou rovnoměrně zahrnuty do uvedených položkových cen.

Náklady na provedení všech uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

- Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu  článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	Kč

Výše DPH:	 %

DPH: 	Kč

Cena včetně DPH:	Kč

[slovy: …….]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dohodou stran této smlouvy na podkladě kalkulace dodavatele, nejvýše však do ceny v místě a čase obvyklé. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a změny dodavatelem odborně zdokumentovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací či dílčích změn řešení (odsouhlasených objednatelem).

IV.

Doba a místo plnění

- Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VII. této smlouvy se dodavatel zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení plnění: 			 	1.5.2018

- Ukončení I.etapy a prací v roce 2018	nejpozději 31.10.2018

c)   Předání a převzetí kompletního díla:	nejpozději do 30.9.2019

- Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně dodavatele není dodavatel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

- Práce budou etapizovány, tj. rozděleny do 2 let v závislosti na finančních prostředcích vyhrazených pro realizaci akce v rozpočtu města pro daný kalendářní rok, a to takto:

V roce 2018 bude realizována I. etapa popsaná v Restaurátorském průzkumu a záměru a související či navazující práce do částky 450 tis. Kč, v roce 2019 budou realizovány další 2 etapy, dokončovací a kompletační práce. Návrh rozsahu prací prováděných v roce 2018 je vyznačen dodavatelem podbarvením položek v jeho nabídkovém rozpočtu.

- Místem plnění veřejné zakázky je pozemek parc.č. 3016 v katastrálním území Dubá, obec Dubá. Dodavatel strpí případná omezení, která vyplynou z možných požadavků orgánů státní správy, nebo která vyplývají ze skutečnosti, že dílo se nachází se v městské památkové zóně a v území s archeologickými nálezy I. kategorie, a při provádění díla v maximální možné míře šetří majetek objednatele a občanů.

V.

Platební a obchodní podmínky

- Objednatel neposkytne dodavateli zálohy.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení faktury dodavatelem objednateli. Pro poslední fakturu se tato splatnost počítá ode dne předání díla včetně odstranění vad a nedodělků a její lhůta splatnosti nekončí před lhůtou splatnosti příp. vyúčtovaných smluvních pokut.

- Cena díla může být hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených dodavatelem max. 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury dodavatele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:

      - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

      - identifikační údaje objednatele včetně IČ, identifikační údaje dodavatele včetně IČ

      - popis obsahu účetního dokladu, datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti

      - výši ceny bez daně celkem, sazbu daně, výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, cenu celkem včetně daně

      - podpis odpovědné osoby dodavatele

      - přílohu - soupis provedených prací oceněný a členěný podle vyžádaného způsobu s ohledem na podmínky poskytovatele dotace .

- Dodavatel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a s ohledem na to uchovávat po zákonnou lhůtu veškeré doklady k akci.

VI.

Záruka za jakost

- Dodavatel poskytuje na dílo záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

- Dodavatel je vůči objednateli povinný ze záruky za jakost i za část díla provedenou subdodavatelem.

- Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na vady způsobené neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli dodavatele. Dodavatel neodpovídá za vady díla vzniklé plněním pokynů objednatele, kdy na jejich nevhodnost objednatele upozornil, avšak ten na plnění pokynu bez opory ve stanoviscích ostatních účastníků díla trval.

- V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel dodavateli písemně případně e-mailem nebo datovou schránkou bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, jak se vada projevuje, případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok, např. slevu z ceny díla.

- Dodavatel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí reklamace anebo v termínu písemně dohodnutém s objednatelem stanoveným s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost díla či občanů nebo v případě havárie, je dodavatel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.

- Dodavatel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

- V případě, že se dle dodavatele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej dodavatel.

- Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení dodavatel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VI.

Smluvní pokuty

- Zodpovědnost za vady díla či případné škody jimi vyvolané včetně procesních záležitostí se řídí obecně závaznými předpisy.

- V případě, že je dodavatel v prodlení se splněním termínu předání dokončení celého díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Při neodůvodněném prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době nebo nedodržení dohodnutého termínu odstranění reklamované vady díla je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo strany smlouvy požadovat náhradu případné škody. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které by vznikly v souvislosti s nesprávným prováděním díla nebo jeho opožděným předáním. Strana smlouvy má právo požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti druhé strany vznikla škoda.

- Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám dodavatele vůči objednateli.

- Objednatel může přistoupit na nabídku dodavatele uhradit smluvní pokutu formou nepeněžního plnění, poskytnutím služby adekvátní hodnoty ve prospěch objednatele.

VII.

Součinnost

- Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se dodavatelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu i před smluveným termínem dokončení díla.

- V průběhu provádění díla budou v dohodnutém intervalu konány kontrolní dny za účasti dodavatele, technického dozoru objednatele, autorského dozoru, orgánů památkové péče a případně odpovědného zástupce subdodavatele, jehož práce se projednání týká. Kromě toho bude dodavatelem technický případně autorský dozor vyzván ke kontrole vždy před nevratným zakrytím konstrukcí (v pracovních dnech). Dodavatel i subdodavatel jsou vázáni příkazy oprávněné osoby objednatele ohledně způsobu provádění díla. Dodavatel má právo požadovat, aby příkaz objednatel učinil písemně. Tím není dotčeno právo stran v případě definovaném zákonem odstoupit od smlouvy.

- Pokyny třetích osob (autorského dozoru, orgánů státní správy, památkové péče) je dodavatel vázán až po odsouhlasení objednatelem (po případném vyčíslení vyvolaných změn nákladů).

- Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání dodavatele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že dodavatel je povinen si je opatřit sám.

- Dodavatel neprodleně informuje zástupce objednatele o odvozu části předmětu díla z původního místa, alespoň e-mailem.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR a zvyklostmi, pokud s ním nejsou v rozporu.

- Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

- Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatele, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce o dodavateli sdělovat třetím osobám kromě poskytovatele finanční podpory a orgánů státní správy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Obě strany se dohodly, že elektronická forma korespondence, týkající se upřesnění podmínek smlouvy o dílo a jejího plnění, má stejnou závaznost jako písemná forma.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.

- Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Dubá usnesením č.                   ze dne … …. 2018.

- Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný soupis prací - nabídkový rozpočet.

- Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva i s přílohami musí být ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. zveřejněna na profilu zadavatele vhodne-uverejneni.cz .

V Dubé, dne    ………2018             	V ………          , dne ……. 2018

………………………………………                       …………..……………………..……

za objednatele						za dodavatele

Mgr. Zdeňka Šepsová

starostka města