SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Dubá

            - sídlo	: Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá

            - právní forma	: obec

IČ	: 00260479

DIČ	: CZ00260479

zápis v OR	: nezapsané v OR

jednající	: Ing. Irena Žalovičová

bankovní spojení:	: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu 	:  0903265309/0800

zástupce ve věcech technických	: Ing. Petr Kmínek

telefon 	: +420 487 870 535

e-mail	:  starostka@mestoduba.cz

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma	:

sídlo 	:

právní forma 	:

IČ 	:

DIČ 	:

zápis v OR	:

jednající	:

dále za zhotovitele jednají

ve věcech smluvních	:

ve věcech technických	:

bankovní spojení 	:

č. účtu 	:

telefon	:

e-mail	:

je oprávněnou firmou ve smyslu právních předpisů.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je realizace akce „Areál skalních sklepů v ulici Jana Roháče, CELKOVÁ OPRAVA SKLEPŮ č. 44 a 46“, která představuje uskutečnění části prací dle níže identifikované projektové dokumentace. Účelem stavby je obnova portálů skalních sklípků č. 44 a 46 včetně kultivace jejich bezprostředního okolí za účelem zachování a prezentace této ojedinělé kulturní památky, jakož i bezpečného užívání nájemci jednotlivých sklepů. Zakázka spočívá ve stavební obnově i výměně některých cizorodých prvků, v rozsahu vyjádřeném položkovými rozpočty. Ojedinělost památky vyžaduje provádět práce s ohledem na památkovou hodnotu stavby.

Realizací akce se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek materiálů, zařízení a konstrukcí, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a souvisejících prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s podmínkami stavebního povolení,

- s podmínkami Závazného stanoviska orgánu památkové péče,

- s projektovou dokumentací, vypracovanou ve stupni DPS v X.2019 pod č.zak.27/19 Martinem Volejníkem, ČKAIT 0009636,

- stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy,

- a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů.

Součástí díla (jakož i nabídkové ceny) je též:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro celou akci - 3x v tištěné podobě; dokumentace skutečného provedení bude provedena a předána objednateli, pokud při výstavbě nastanou větší odchylky od projektové dokumentace; DSPS se vyhotovuje podle zásad uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zhotovení stavby, vydané SIA ČR – Radou výstavby, 2007 (v části V, čl.3, odst.1); dokumentace musí splňovat tyto účely: dokumentace pro kolaudaci stavby i pro další projekční či správní činnost,

    - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

    - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí a rozvodů během výstavby,

    - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

    - zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby; zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;

    - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

    - koordinační a kompletační činnost celé stavby: zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění požadovaných dokladů o vlastnostech výrobků i zhotovené stavby ke kolaudaci (certifikáty, prohlášení o shodě či technické listy, protokoly); zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,

    - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

    - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,

    - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, trávníky apod.),

    - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištěni komunikací či škod na nich, řádné uzavírání objektu,

    - vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou,

    - pořizování podrobné průběžné fotodokumentace provádění díla, předání objednateli na nosiči digitálních dat.

- Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové a zadávací dokumentace.

- Zhotovitel se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, považuje jí za hodnověrnou a úplnou. Zhotovitel má s ohledem na svou odbornost povinnost případně upozornit objednatele na zjištěné vady předaných podkladů a neučiní-li tak, odpovídá za možné vady díla tím vzniklé.

- Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení pro rok 2023. Pokud by v nabídkovém položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

- Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- Součástí předmětu plnění (i nabídkové ceny) jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

- Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu  článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:  … Kč

[slovy: … korun českých]

Předmět díla je v režimu přenesené daňové povinnosti, výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

V případě dohodnuté změny ceny díla z důvodů nepředvídatelných víceprací, které nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dohodou stran této smlouvy na podkladě kalkulace zhotovitele, nejvýše však do ceny určené dle ceníku a přepočtené poměrem nabídkové ceny celé zakázky vůči předpokládané hodnotě celé zakázky dle ceníku cenové soustavy, použité pro tvorbu rozpočtu stavby. U položek neobsažených v ceníku se oceňuje dle cen v čase a místě obvyklých.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

Dohodou nově určená cena musí být předmětem dodatku této smlouvy a je řešena v souladu s podmínkami zadávání veřejných zakázek.

IV.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení plnění: 						předpoklad 	1. 6. 2023

- Dokončení všech stavebních a montážních prací:			31.8. 2023

- Předání a převzetí díla (kompletace dokladů včetně vyúčtování):    do 15.9. 2023

- Termín předání staveniště	nejpozději 2 dny před termínem zahájení plnění

- Termín vyklizení staveniště	do 7 dnů od dokončení díla

I v případě jiného termínu zahájení plnění (možno jen z důvodu objektivních příčin) je zhotovitel vázán celkovou délkou realizace díla danou výše uvedenými termíny.

Dodržení termínů je závislé též od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání objektivních překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. Prodlení ovšem nesmí být zaviněno vlastní nečinností zhotovitele, neodpovídající kvalitou předávaných prací apod.

- Místem plnění veřejné zakázky jsou portály sklepů na pozemku parc.č. 3008/1, 114/2 a 113 v katastrálním území Dubá, obec Dubá. Zhotovitel strpí případná omezení, která vyplývají ze skutečnosti, že dotčená stavba je kulturní památkou, a při výstavbě v maximální možné míře šetří majetek objednatele, nájemníků a občanů.

V.

Platební a obchodní podmínky

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. …………… u ………………. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě ve výši minimálně 0,5 mil. Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Kopie požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást spisu této veřejné zakázky.

Platební a obchodní podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem (včetně soupisu prací schváleného TDI) objednateli. Pro poslední fakturu se tato splatnost počítá ode dne předání díla včetně odstranění vad a nedodělků a její lhůta splatnosti nekončí před lhůtou splatnosti vyúčtovaných a poptaných smluvních pokut.

- Strany smlouvy sjednávají, že objednateli lze do okamžiku řádného předání díla zhotovitelem fakturovat max. 80% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny, je zhotovitel díla oprávněn fakturovat v případě, že dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

- Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem max. 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:

      - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

      - identifikační údaje objednatele včetně DIČ

      - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

      - popis obsahu účetního dokladu

      - datum vystavení

      - datum uskutečnění zdanitelného plnění

      - datum splatnosti

      - výši ceny bez daně celkem

      - sazbu daně

      - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

      - cenu celkem včetně daně

      - podpis odpovědné osoby zhotovitele

      - přílohu - soupis provedených prací a skutečně spotřebovaného materiálu a výrobků, oceněný zhotovitelem v souladu s cenovou nabídkou, odsouhlasený technickým dozorem investora (TDI).

- Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s ohledem na to uchovávat po zákonnou lhůtu veškeré doklady k akci, na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

VI.

Záruka za jakost

- Při předání hotového díla bude zhotovitel stavby garantovat soulad díla s projektovou dokumentací či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace, s ohledem především na stabilitu konstrukcí, jejich životnost a bezpečnost, estetickou hodnotu i památkovou autenticitu.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba se počítá ode dne předání a převzetí díla a prodlužuje se o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

- Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel je vůči objednateli povinný ze záruky za jakost i za část díla provedenou subdodavatelem.

- Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

- V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

- Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné reklamace zaslané případně e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující životnost, bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

- Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

- V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.

- Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel bezdůvodně nepřevezme od objednatele staveniště a nezahájí práce ve smluveném termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každou vadu a započatý den prodlení.

- Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý den prodlení.

- Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.

- Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. Strana smlouvy má právo požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti druhé strany vznikla škoda.

- Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

- Objednatel může přistoupit na nabídku zhotovitele uhradit smluvní pokutu formou nepeněžního plnění, poskytnutím služby adekvátní hodnoty ve prospěch objednatele.

VIII.

Součinnost

- Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v obvyklém rozsahu spolupracovat a určil v čl.X odpovědné zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené a dokladované dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu i před smluveným termínem dokončení díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v obvyklém rozsahu spolupracovat a k tomu určil v čl.X, odst.3 odpovědné zástupce. Zhotovitel jedná bezvýhradně v zájmu objednatele, tzn. co nejproduktivněji komunikuje a spolupracuje též s autorským a památkovým dozorem.

- Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak do 3 dnů po obdržení nebo na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne vyjádření, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

- V průběhu výstavby budou v dohodnutém intervalu konány kontrolní dny vždy za účasti technického dozoru objednatele, autorského dozoru (AD), orgánů státní památkové péče, stavbyvedoucího a případně odpovědného zástupce subdodavatele, jehož práce se projednání týká. Kromě toho bude zhotovitelem technický případně autorský dozor vyzván ke kontrole vždy před nevratným zakrytím konstrukcí (v pracovních dnech). Zhotovitel i subdodavatel jsou vázáni příkazy oprávněné osoby objednatele ohledně způsobu provádění díla. Zhotovitel má právo požadovat, aby příkaz objednatel učinil písemně. Tím není dotčeno právo stran v případě definovaném zákonem odstoupit od smlouvy.

- Pokyny třetích osob (autorského dozoru, orgánů státní správy, památkové péče) je zhotovitel vázán až po odsouhlasení objednatelem – technickým dozorem (po případném vyčíslení vyvolaných změn nákladů).

IX

Podzhotovitel (subdodavatel)

      - Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám, včetně případných škod způsobených jeho činností.

      - Při předání staveniště musí být subdodavatelé uvedeni ve stavebním deníku včetně předmětu jejich plnění a určení odpovědné osoby subdodavatele. V případě změny subdodavatele musí být tato skutečnost předem odsouhlasena technickým dozorem objednatele prostřednictvím e-mailu dotace@mestoduba.cz , následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Změna subdodavatele není možná bez prokázání profesní způsobilosti.

X.

Oprávněné osoby

- Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: 	 Ing. Petr Kmínek

Za zhotovitele:

- Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: 	 Ing. Irena Žalovičová

Za zhotovitele:

- Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího :

…………………..., tel.: … … … , e-mail: @........cz

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího výstavbu za zhotovitele řídí: ………………………………………, tel. …………………..

XI.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní podmínky jsou dány jak touto smlouvou, tak zadávací dokumentací. V případě rozporů mezi nimi je priorita dokumentů následující:

  - Smlouva o dílo

  - Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace

- Vztahy neupravené touto smlouvou ani zadávací dokumentací se řídí platným právním řádem ČR a v míře přiměřené též Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, vydané SIA ČR – Radou výstavby, 2007.

- Rozhodčí řízení se vylučuje.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti poskytnutím dotace pro rok 2023. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

- Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů zhotovitelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce o zhotoviteli sdělovat třetím osobám kromě dotčených orgánů státní správy a poskytovateli dotace.

- Obě strany se dohodly, že elektronická forma korespondence (e-mail), týkající se podmínek smlouvy o dílo, jejího plnění a příp. reklamací má stejnou závaznost jako písemná forma.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

- Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Dubá usnesením č.                   ze dne … …. 2022.

- Nedílnou součástí této smlouvy je zhotovitelem oceněný soupis prací ze dne ………., který je uložen spolu s dokumentací výběrového řízení na Městském úřadě Dubá pod čj. MUD/…./2022/DOT.

V Dubé, dne    …………             	V ………          , dne …….

………………………………………                       …………..……………………..……

za objednatele						za zhotovitele

Ing. Irena Žalovičová, starostka