Město Dubá

Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá

Zpráva o činnosti Města Dubá a Městského úřadu Dubá

v kalendářním roce

2011

Zpracovala: Zuzana Martínková

Vyvěšeno na www.mestoduba.cz

SLOVO ÚVODEM

Vážení zastupitelé a občané města Dubá,

rok 2011 je v naší paměti neodmyslitelně spojen nejen s řadou zajímavých kulturních či investičních akcí, které se v našem městě v průběhu tohoto roku uskutečnily, ale také s jednou velmi nepříjemnou zkušeností. Jistě tušíte, kterou zkušenost mám na mysli. Ano, dlouhé a táhlé spory kvůli školce ve spojitosti s azbestem, řadu lživých a nepřesných novinových článků a nakonec i rozpory mezi zastupiteli, které za dobu svého působení v komunální politice nepamatuji. Vyvrcholení této kauzy ovšem nastalo až v roce 2012, proto se v této zprávě o mateřské škole nebudu zmiňovat nijak obsáhle.

Z dlouhého seznamu akcí, které jsme v Dubé v roce 2011 realizovali jsem jich vybrala pouze několik pro každý měsíc. Vyjmenovat zde vše není možné, neboť kromě větších akcí, které v této zprávě zmiňujeme, jsme udělali i celou řadu drobných akcí a oprav, o nichž jsem informovala občany např. prostřednictvím mého úvodního slova v městském zpravodaji Dubáček. Nyní tedy k některým vybraným akcím.

Vybrané akce za měsíc:

LEDEN

První týdny, ne-li měsíce každého roku se zpravidla zabýváme především zimní údržbou, nejinak tomu bylo také v lednu 2011. Za účelem zkvalitnění zimní údržby našich chodníků a místních komunikací byl částečně přepracován „Plán zimní údržby“. K jeho přepracování došlo na základě zkušeností z předešlého roku. Díky tomuto plánu jsme získali podrobný přehled o tom, v jakém časovém rozmezí byl prováděn úklid sněhu v jednotlivých ulicích a na komunikacích ve správě města. Záznamy, které pořizovali zaměstnanci městské údržby, mají sloužit především jako podklad pro případné řešení stížností ze stran občanů.

Přibližně v polovině ledna 2011 bylo vypsáno výběrové řízení na správce Autokempu a koupaliště Nedamov. Správcovství v tomto rozsáhlém areálu po dlouhá léta až do konce letní sezóny 2010 zajišťovali manželé Veselí. Na základě výběrového řízení byli na tuto pozici vybráni dva noví správci, kterými byli pánové Miroslav Hliňák a Marek Hruška.

ÚNOR

Únor se nesl v duchu prvních příprav na jarní a letní sezónu. Tím mám na mysli, že jsme začali komunikovat s úřadem práce o přijetí pracovníků na VPP, kteří se od jara do podzimu starají o pořádek v ulicích a údržbu veřejných prostranství.

Kromě toho probíhaly v interiérech několika městských objektů nejrůznější práce. Např. v objektu radnice v prvním patře bylo rozšířeno topení, v budově č.p. 46 byla za bezmála 125 tisíc korun zřízena nová elektroinstalace společných prostor a v několika dalších objektech byly provedeny menší opravy.

Na únorovém zasedání schválilo zastupitelstvo jednomyslně udělení historicky druhé Ceny města Dubá, a to paní Anitě Petráňové, za její nezpochybnitelné zásluhy na rozvoji kulturního a společenského života v Dubé.

BŘEZEN

V březnu jsme pokračovali v opravách na městských objektech, přičemž jsme se nyní soustředili na dům č.p. 139 na náměstí, kde byly zrekonstruovány společné prostory za cca 160 tisíc korun.

Za dalších více než 26 tisíc korun byla provedena nezbytná oprava střechy na tělocvičně základní školy.

Zaměstnanci městské údržby zrekonstruovali sociální zařízení v prvním patře radnice, které je určeno pro pacienty dětské lékařky. Nově zde od března mají maminky k dispozici také přebalovací pult.

DUBEN

Počínaje 15. dubnem ožil Autokemp Nedamov, kde naplno vypukly přípravy na hlavní turistickou sezónu. Oba noví správci se do práce vrhli s nadšením, které bylo díky mnohým drobným i větším opravám v areálu opravdu znát již během prvních týdnů po jejich nástupu.

Na budově č. p. 139 (lékárna) jsme pokračovaly opravami okapů, které již svoji funkci plnily velmi špatně. Na tuto akci bylo vyčleněno více než 34 tisíc korun.

V dubnu se nám rovněž podařilo zvýšit počet pracovníků VPP z původních 8, kteří nastoupili nejdříve na pozdějších 15. Společně se v ulicích města věnovali zejména úklidu zimního posypového materiálu. Pečlivým úklidem se značně snížila prašnost v ulicích Dubé, která je každoročně nepříjemným průvodním jevem jara.

KVĚTEN

V květnu bylo upraveno stanoviště odpadových nádob v Heřmánkách. Pod kontejnery tu naši zaměstnanci udělali celistvý podklad z betonové dlažby. Tuto akci realizovalo město na základě podnětu místních občanů. Nespornou výhodou takto upravené plochy je také snazší manipulace s nádobami pro pracovníky svozové firmy, neboť se nádoby díky zpevnění podkladu už neboří do země a zároveň nejsou jejich spodní části (u separátních nádob) neustále vystaveny vlhkosti, která způsobovala jejich korozi a zkracovala jim tak životnost.

Nad šatnami v areálu ZŠ Dubá byla za cca 60 tisíc korun provedena oprava střechy.

26. května proběhlo v Liberci vyhlášení výsledků dalšího ročníku soutěže o Zlatou popelnici 2010, v níž Dubá získala krásné třetí místo. Odměnou za pomyslný bronz byla městu předána glazurovaná váza. Poděkování za tento úspěch patří všem, kteří se podíleli a nadále podílejí na rozvíjení systému odpadového hospodářství v našem městě, ale především všem občanům, kteří poctivě třídí a v neposlední řadě také naší základní škole, kterou lze označit za průkopníka třídění odpadu v Dubé.

ČERVEN

V průběhu května a června probíhala celková rekonstrukce letního kina v Nedamově. Více podrobností o této rozsáhlé a finančně náročnější akci se můžete dočíst v této zprávě v části věnované přímo Autokempu Nedamov. Mohu však říci, že díky práci našich zaměstnanců a pomoci správců se letní kino doslova změnilo k nepoznání. Veřejnost do jeho zrekonstruovaných prostor poprvé zavítala u příležitosti školní akademie, která se zde pravidelně koná.

V červnu byly po několika letech znovu natřeny herní prvky na dětském hřišti za autobusovým nádražím. Při této příležitosti na nich bylo provedeno několik drobných oprav. Zároveň jsme nechali ošetřit lípy, pod nimiž se toto hřiště rozkládá. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů musela být jedna z lip pokácená, neboť přímo ohrožovala bezpečí dětí, které toto hřiště využívají.

ČERVENEC

První červencový víkend patřil v Dubé tradičním Letním slavnostem. Přesto, že jsem se doposud nezmínila o žádné z kulturních akcí, pořádaných v Dubé v roce 2011, u Letních slavností bych ráda zmínila, že tato akce se každoročně setkává s velice kladnými ohlasy. Také program Letních slavností 2011 byl velmi pestrý a bohatý, navíc bylo jeho součástí vystoupení celé řady známých osobností, jako je Jolana Voldánová, Magda Reifová, Vladimír Hron, Aleš Cibulka či čestná občanka města Dubá paní Eva Pilarová a mnoho dalších.

V červenci bylo v areálu mateřské školy vybudováno nové veřejné osvětlení, náklady na tuto akci byly téměř 49 tisíc korun.

V Deštné bylo zřízeno nové hřiště určené především pro míčové hry. Hřiště se nachází na zrekultivované ploše vedle obchodu. Jeho pořízení přišlo město na 21 tisíc korun. Plochu, která je nyní využívána jako hřiště bylo nejprve třeba zbavit náletových dřevin a keřů, srovnat, zatravnit a také bylo nezbytné ošetřit kolem stojící stromy, aby zde nehrozilo nebezpečí pádu suchých větví, které se nacházely v korunách (viz. foto níže).

V červenci byla dokončena oprava oplocení letního kina, čímž byla završena jeho rekonstrukce.

V Heřmánkách byl za cca 28 tisíc umístěn nový rozvaděč pro veřejné osvětlení.

Došlo také na úpravy prostranství kolem bytovek na Novém Berštejně. Právě tam byl v roce 2011 nově založen osadní výbor, který předložil své návrhy na zlepšení vzhledu této okrajové části našeho katastrálního území. Zaměstnanci města začali s realizací programu ve druhé polovině měsíce. Z okolí bytovek byly odstraněny staré, zaplevelené a nepoužívané zahrádky, včetně nevzhledného oplocení a veškerého nepořádku, který byl zarostlý ve vysoké trávě. Zároveň byla celá rozlehlá travnatá plocha vyčištěna, zarovnána a vysekána. Součástí plánovaných úprav na Novém Berštejně se stalo také odstranění několika nepovolených staveb.

V červenci byla zahájena celková modernizace bytu v č. p. 12 na Masarykově náměstí. Na tuto akci, která je detailněji popsána v této zprávě v části věnované bytovému hospodářství, bylo vyčleněno více než 660 tisíc korun.

SRPEN

V srpnu opravili naši zaměstnanci plot v areálu mateřské školy, nutno podotknout, že původní plot jinak krásně zrekonstruovanou zahradu školky hyzdil. Náklady na tuto akci činily téměř 19 tisíc korun.

Za více než 32 tisíc korun bylo v městské budově č. p. 139 opraveno schodiště.

V budově „Malé školy“ byla za více než 32 tisíc korun vybudována vnitřní kanalizace.

Ovšem za nejvýznamnější akci, která se v tomto měsíci uskutečnila, považuji Mezinárodní jazzové dny Dubá – Nedamov, již se v roce 2011 konal již 17. ročník. Podrobnosti o průběhu tohoto jedinečného hudebního svátku najdete v této zprávě v části věnované kultuře.

ZÁŘÍ

V září pokračovala rekonstrukce stožárů veřejného osvětlení, resp. jejich obroušení, nátěr a v několika případech také jejich narovnání, a to v ulicích Zahradní, Na Výsluní, Českolipská, Na Vyhlídce, Malá Strana, Nové Město, Luční a na parkovišti před nákupním střediskem. Dohromady se jednalo o 39 ks vysokých stožárů a 63 ks nízkých stožárů VO. Vzhledem k tomu, že jsme tak navázali na předešlé etapy rekonstrukce stožárů veřejného osvětlení v Dubé, byly i v tomto případě natřeny černou barvou.

Na zářijovém veřejném zasedání městského zastupitelstva byla projednávána rekonstrukce povrchů místních komunikací. Na základě výsledku posouzení hodnotící komise byla na realizaci této stavební akce jako zhotovitel vybrána firma Silnice Žáček s. r. o. z České Lípy, která předložila cenovou nabídku ve výši 1 487 296,62 Kč a to včetně DPH. Rekonstrukce se týkala úseků Nedamov (nad rybníkem) a ulic Sadová, Vodní, Dlouhá a Nové Město.

Několika slovy bych se chtěla zmínit ještě o jedné akci, související s opravami místních komunikací, naplánovanými na rok 2011. Na přelomu září a října byla ukončena druhá fáze rekonstrukce kamenné cesty na Malé Straně. Na obnovu původní kamenné dlažby jsme získali dotaci prostřednictvím LAGu Podralsko. Celkové náklady činily více než 372 tisíc korun, dotace pak dosáhla výše 249 403,- Kč.

ŘÍJEN

V měsících říjnu a listopadu probíhala již zmíněná rekonstrukce místních komunikací v Nedamově a v ulicích Sadová, Vodní, Dlouhá a Nové Město, před jejich zahájením bylo třeba o plánovaném průběhu prací informovat všechny vlastníky dotčených nemovitostí.

V tomto měsíci byla zahájena jedna z nejočekávanějších akcí – vypouštění Černého rybníka za účelem opravy hráze a stavidla. Tato akce byla velmi časově náročná. Opravy musely proběhnout rychle, neboť rybník nebylo možné nechat kvůli značnému množství zvláště chráněných živočichů, které jsme zde objevili, dlouho vypuštěný. Za skvěle odvedenou práci patří poděkování nejen panu Romanu Dolejšímu, ale také zaměstnancům městské údržby.

V Zakšíně byla zrekonstruována jedna z místních komunikací. Tato akce si vyžádala náklady ve výši 290 tisíc korun (viz. fotodokumentace níže).

LISTOPAD

Připravili jsme nová pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Dubá. Tato pravidla nabyla platnosti od 1.1.2012 a s jejich podrobným zněním byli občané seznámeni v městském zpravodaji i na webových stránkách města. Vyzdvihnout bych z nich chtěla, že nově zájemci podávají žádost na nájem konkrétního bytu, jehož nabídka je vždy zveřejněna nejméně po dobu 15 dní na úřední desce MěÚ Dubá na náměstí vedle radnice a také v Aktualitách na webových stránkách města Dubá www.mestoduba.cz.

V listopadu došlo k neplánovanému přestěhování mateřské školy do budovy Základní školy Dubá. O tomto kroku byla napsána řada článku ve sdělovacích prostředcích, ale také v oficiálních prohlášeních, které město vydalo a zveřejnilo nejen na svých webových stránkách. O přemístění MŠ jsem rozhodla z bezpečnostních důvodů a na základě výsledků kontrolního měření, při němž byl v prostorách školky zjištěn nadlimitní výskyt minerálních a azbestových vláken. Rychlé přestěhování školky bylo možné nejen díky zaměstnancům školky samotné, ale také pracovníkům městské údržby, našim VPP a v neposlední řadě také rodičům, kteří pomohli se stěhováním a zároveň chápali tento krok jako nezbytný, a to i když některým z nich na několik dní mírně zkomplikoval situaci. Velké poděkování patří také paní ředitelce základní školy Mgr. Jindřišce Skalické za vynikající spolupráci. O dalším postupu v řešení otázky, jak naložit se stávajícím areálem mateřské školy, rozhodovali zastupitelé na základě nových měření, která zde provedla odborná firma. V souvislosti s přemístěním školky došlo také k přestěhování Klubu malých Dubáčků a Klubu seniorů, kteří dostali k dispozici prostory na malé škole. Řešení této problematiky se však z větší části odehrávalo v roce 2012, tudíž bude více informací o školce uvedeno ve Zprávě o činnosti Města Dubá a MěÚ Dubá za rok 2012.

V listopadu 2011 proběhla výměna oken na budově č. p. 192 ve Školní ulici (pošta). Na tuto akci padlo z rozpočtu města neuvěřitelných 526.400,- Kč. Větší část nákladů však pokryla dotace.

V Deštné byla zrekonstruována místní komunikace celkem za 245 tisíc korun (viz. foto níže).

Nad sálem ve Slávii byla provedena nezbytná oprava střechy, která vyšla město na téměř 51 tisíc korun. Díky tomu by až do plánované rekonstrukce celé střechy nad touto částí mělo být dostatečně zabráněno zatékání vody a tím i dalším škodám.

V roce 2011 jsme město Dubá přihlásili do 4. ročníku soutěže Obec přátelská rodině, jíž vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center. V naší kategorii, tedy obce s 501 – 2 000 obyvateli, jsme se umístili na skvělém třetím místě. Třetí příčka pro nás znamenala získání dotace ve výši 120 tisíc korun. Spolu s Dubou se do této soutěže přihlásilo ještě 127 jiných obcí, které se utkaly v celkem šesti kategoriích podle počtu obyvatel. Dubá byla z Libereckého kraje oceněna jako jediná, neboť hodnotitelská komise na základě návštěvy našeho města dospěla k závěru, že podpora aktivit pro rodiny s dětmi i naše seniory je větší, než jsme si zprvu možná sami připouštěli. Ocenění včetně symbolického šeku na zmíněných 120 tisíc korun jsem spolu s paní Ing. Žalovičovou převzala 25. listopadu 2011 z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka přímo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze (viz. foto níže).

PROSINEC

V prosinci došlo k výměně lamp veřejného osvětlení v Zahradní ulici. Náklady čítaly 155 tisíc korun.

V závěru prosince jsme se rozloučili s naší dlouholetou zaměstnankyní paní Alenou Šimkovou, která byla skutečně obrovskou posilou našeho pracovního týmu. Za nesporný přínos, který pro město představovala, jí tímto děkuji a do dalších let zaslouženého odpočinku jí přeji mnoho štěstí a hlavně pevné zdraví.

ZÁVĚREM

V úplném závěru bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům městského úřadu v čele s panem tajemníkem Bedřichem Janďourkem, panu místostarostovi i zastupitelům za celoroční práci a hlavně za podporu, které se mi dostalo zejména v závěru roku při řešení situace, která nastala kolem naší mateřské školy. Za podporu a spolupráci děkuji samozřejmě také našim občanům, neboť stále více z nich se aktivně zapojuje do dění v našem městě, čehož si skutečně vážím.

Mgr. Zdeňka Šepsová

starostka města Dubá

SPRÁVA DOMŮ A BYTŮ

(podklady dodala p. Libuše Benešová)

Bytové hospodářství

V majetku města Dubá bylo ke konci roku 2011 celkem 57 bytů.

Příjem z bytového hospodářství dosáhl v roce 2011 výše 1.767.707,- Kč. Výdaje na bytové hospodářství překročily dvoumilionovou hranici, přesněji řečeno, tyto výdaje činily 2.228.377,- Kč.

Nejvíce investovalo město Dubá do rekonstrukce bytu v č. p. 12 na Masarykově náměstí. Rekonstrukce této bytové jednotky byla poměrně rozsáhlou akcí, při níž došlo k výstavbě nových zděných příček, snížení stropu i zateplení bytu. Modernizace zahrnovala také nové vnitřní omítky, rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, plynofikaci bytu a s tím i nové ústřední vytápění. Součástí prací bylo rovněž vybudování nového sociálního zařízení, včetně obkladů a dlažby. Nezbytná byla také výměna podlah a jejich sjednocení na stejnou výškovou úroveň. Do bytu byla instalována rohová kuchyně a zařizovací předměty. Celková částka za uvedené práce, kterou město na tuto akci uvolnilo ze svého rozpočtu, dosáhla výše 662.900,- Kč.

Ve dvou objektech na Masarykově náměstí byla zřízena nová elektroinstalace společných prostor. Konkrétně se jednalo o č. p. 46 (nová elektroinstalace společných prostor za 124.700,- Kč) a č. p. 139 (ve spol. prostorách nová elektroinstalace za 159.200,- Kč).

V listopadu 2011 byly na objektech č. p. 45, 46 a 139 na Masarykově náměstí za více než 90 tisíc Kč opraveny zadní trakty.

Dlužná částka na bytovém nájmu a službách spojených s bydlením v městských bytech dosáhla koncem roku 2011 výše 866.516,- Kč (v roce předešlém činil dluh 858.835,- Kč). Na celkové výši dlužné částky se celkem 780.637,- Kč podílejí nájemníci, kteří byli již vystěhováni a mají exekuční výměry, nebo se u nich vymáhání dluhů řeší soudní cestou.

Byla zpracována nová pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města. Na jejich základě podává žadatel nově žádost na nájem konkrétního bytu. Úplné znění těchto pravidel je zveřejněno na stránkách www.mestoduba.cz, platná jsou od 1.1.2012.

Nebytové hospodářství

Ke konci roku 2011 mělo město Dubá uzavřeno 34 nájemních smluv na nebytové prostory a dva nebytové prostory (prodejna masa a uzenin a dále samoobsluha) byly prodány. Na opravy a udržování nebytových prostor vynaložilo město ze svého rozpočtu částku ve výši 1.102.286,- Kč.

V nákladech na nebytové hospodářství se nejvýrazněji projevila plynofikace 2. nadzemního patra v č. p. 86 (Malá škola), která byla realizována v září 2011 za celkem 303 tisíc Kč. V tomto objektu byly zřízeny rovněž vnitřní kanalizační rozvody a došlo také na opravu střechy.

V budově radnice bylo na jaře rekonstruováno sociální zařízení a provedena částečná plynofikace v 1. patře. Náklady na tuto akci dosáhly 147 tisíc Kč.

V roce 2011 nechalo město napojit veřejné záchody na autobusovém nádraží na kanalizační síť (doposud byly záchody napojeny na septik). Napojení na kanalizaci si vyžádalo náklady ve výši bezmála 60 tisíc Kč.

Na městském objektu č. p. 192 (pošta) kromě částečné opravy střechy pokračovala také výměna oken, která vyšla na více než 526 tisíc Kč a byla z větší části hrazena z dotace.

Příjem z nebytového hospodářství dosáhl v roce 2011 částky 653.830,- Kč.

Dluh na nebytovém hospodářství dosáhl k 31.12.2011 celkové výše 83.837,- Kč (v předešlém roce činil dluh 68 967,- Kč).

AUTOKEMP NEDAMOV

(podklady dodala p. Danuše Červená a sl. Zuzana Martínková)

Letní sezóna 2011

Letní turistická sezóna 2011 byla, co se počasí týče, velice přívětivá (výjma promítacích večerů, kterým počasí přálo jen málo, což se výrazně podepsalo na počtu návštěvníků letního kina). Převážná část letních prázdnin se vyznačovala vysokými teplotami. Díky tomu zaznamenal Nedamov hned během několika víkendů takřka rekordní návštěvnost.

Jak je uvedeno níže, v průběhu celé sezóny byla voda v Autokempu Nedamov čistá, vhodná ke koupání a tudíž zdravotně zcela nezávadná i pro citlivější jedince.

Odběry vzorků vody z Černého rybníka a jejich vyhodnocení

za rok 2011
(seřazeno podle data odběrů, zdroj: www.khslbc.cz)

| Datum | Poznámka |
| --- | --- |
| 21.5. | teplota vody 18 oC, voda vhodná ke koupání |
| 18.6. | teplota vody 20,3 oC, voda vhodná ke koupání |
| 25.6. | teplota vody 20,6 oC, voda vhodná ke koupání |
| 16.7. | teplota vody 19,5 oC, voda vhodná ke koupání |
| 31.7. | teplota vody 21,5 oC, voda vhodná ke koupání |
| 14.8. | teplota vody 19,0 oC, voda vhodná ke koupání |

V průběhu celé sezóny je možné sledovat stav kvality rekreačních vod na www.koupacivody.cz.

Tabulkové srovnání příjmů z ubytování v letech 2005 – 2011

(uvedené částky jsou zaokrouhleny na celé tisíce)

| období | příjem z ubytování |
| --- | --- |
| letní sezóna 2005 | 437 tisíc Kč |
| letní sezóna 2006 | 613 tisíc Kč |
| letní sezóna 2007 | 645 tisíc Kč |
| letní sezóna 2008 | 559 tisíc Kč |
| letní sezóna 2009 | 563 tisíc Kč |
| letní sezóna 2010 | 464 tisíc Kč |
| letní sezóna 2011 | 513 tisíc Kč |

Srovnání výnosů Autokempu Nedamov v letech 2010 a 2011

| VÝNOSY V KČ | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| ubytování | 464.449,- | 512.890,- |
| vstupné do areálu | 167.887,- | 112.551,- |
| zboží | 44.032,- | 31.372,- |
| rybolov | 23.025,- | 0,- |
| ostatní služby - minigolf, lodičky | 6.837,- | 10.371,- |
| nájem za stánky | 125.000,- | 175.000,- |
| úroky z účtu | 3.101,- | 9.903,- |
| parkovné | 66.537,- | 68.885,- |
| sprchy | 39.383,- | 36.236,- |
| vstupné do kina | 100.664,- | 48.968,- |
| VÝNOSY CELKEM | 1.040.915,- | 1.006.176,- |

Náklady na Autokemp Nedamov v roce 2011

V roce 2011 byl do Autokempu Nedamov pořízen režijní materiál v  hodnotě 64.218,- Kč

a drobný hmotný majetek za celkem 65.652,- Kč. Za nákup zboží vydalo město 18.810,- Kč.

Největší náklady si v roce 2011 vyžádala takřka celkové rekonstrukce letního kina, které se po dokončení všech prací změnilo téměř k nepoznání. Celkem 217.800,- Kč vyčlenilo město na pořízení nové promítací plochy s plátnem v letním kině (viz. foto níže).

Dalších 95.200,- Kč stál nový povrch pódia v letním kině. Náklady ve výši pouhých 1.000,- Kč si vyžádalo předláždění hlediště, které provedli zaměstnanci města (viz. foto níže).

Celkem 10.300,- Kč stála oprava oplocení letního kina, resp. zabetonování nových nosných trubek a potažení rákosem (viz. foto níže).

Nezbytná oprava střechy na promítací kabině byla spojena s náklady ve výši 45.100,- Kč.

Částka 10.500,- Kč byla uvolněna na nové okapy na objektu recepce a nové dveře do převlékáren.

Celkové náklady na provoz, opravy, mzdy a veškerý materiál zakoupený pro Autokemp Nedamov v roce 2011 dosáhly výše 1.143.826,- Kč. Výsledek hospodaření byl tudíž

-137.650,- Kč.

STAVEBNÍ ÚŘAD

(podklady dodaly p. Lenka Čermáková a p. Věra Králová)

K 31. 12. 2011 evidoval Stavební úřad MěÚ Dubá celkem 487 podání.

V průběhu roku 2011 pak SÚ v Dubé vydal:

| POČET | DRUH PÍSEMNOSTI |
| --- | --- |
| 22 | Územní rozhodnutí |
| 2 | Změna územního rozhodnutí |
| 3 | Prodloužení platnosti územního rozhodnutí |
| 29 | Územní souhlas |
| 3 | Územní souhlas a souhlas s provedením stavby |
| 4 | Územně plánovací informace |
| 5 | Územní rozhodnutí a stavební povolení |
| 12 | Stavební povolení |
| 14 | Souhlas k ohlášení stavby |
| 16 | Sdělení |
| 15 | Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením |
| 1 | Dodatečné povolení stavby |
| POČET | DRUH PÍSEMNOSTI |
| 1 | Dodatečné povolení stavby a užívání stavby |
| 0 | Předčasné užívání stavby |
| 2 | Rozhodnutí o zkušebním provozu |
| 6 | Souhlas s užíváním stavby |
| 6 | Kolaudační rozhodnutí |
| 10 | Kolaudační souhlas |
| 2 | Rozhodnutí o změně v užívání stavby |
| 0 | Souhlas se změnou v užívání stavby |
| 0 | Rozhodnutí o odstranění stavby |
| 3 | Souhlas s odstraněním stavby |
| 0 | Nařízení zabezpečovacích prací |
| 39 | Vyjádření a potvrzení geometrických plánů |
| 49 | Potvrzení o dělení a sloučení pozemků (pro 511 pozemků) |
| 9 | souhlas podle § 15 (vodoprávní úřady aj) |
| 9 | potvrzení o existenci (neexistenci) stavby |
| 31 | vyjádření, sdělení, stanovisko, postoupení, potvrzení |
| 0 | rozhodnutí o výjimce z OTP |
| 4 | rozhodnutí, zákaz, odložení |
| 2 | prošetření staveb (žádost CHKO Kokořínsko Mělník) |
| 9 | vlastní prošetření staveb (kontrolní prohlídka atd) |
| 1 | odvolání KÚ Liberec (zpět vzetí odvolání) |

Stavební   úřad  Dubá vykonává   působnost  na  úseku  stavebního  zákona č. 183/2006 Sb.  ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících pro:

Město Dubá	katastrální území: Dubá, Deštná, Dřevčice, Dražejov, Heřmánky, Horky, Korce

Lhota, Nedamov, Zakšín, Zátyní, (části obcí Bukovec, Horní

Dubová Hora, Kluk, Křenov, Nedvězí, Nový  Berštejn,

Panská Ves, Plešivec, Sušice).

katastrální výměra: 60,59 km2

Obec Blatce 	katastrální území: Blatce, Houska, Tubož, (části obcí Beškov, Blatečky,

Konrádov).

katastrální výměra: 16,95 km2

Obec Chlum  katastrální území: Chlum, Drchlava, Maršovice.

katastrální výměra: 15,17 km2

Obec Tuhaň 	katastrální území: Tuhaň, Domašice, Pavličky, Tuhanec, (části obcí Obrok).
                        katastrální výměra: 24,7 km2

Obec Vrchovany katastrální území:	Vrchovany.

katastrální výměra: 4,69 km2

Celkem katastrálních území: 22

Celková rozloha katastrálních území: cca 122 km2

PRODEJE A KOUPĚ NEMOVITOSTÍ

(podklady dodal p. Bedřich Janďourek)

Stejně jako v letech minulých, řešilo město také v roce 2011 majetkoprávní záležitosti týkající se prodeje a nabývání nemovitostí (pozemky a budovy).

Celkem bylo uzavřeno 25 majetkoprávních smluv, z čehož 20 smluv bylo kupních a 5 smluv bylo darovacích.

V roce 2011 prodalo město Dubá ze svého majetku nemovitosti, za něž získalo celkem  4.027.800,- Kč a naopak zakoupilo do svého vlastnictví nemovitosti za částku ve výši

115. 920,- Kč.

Prodán byl podíl 560/791 na budově (nákupní středisko č.p. 81 v Dubé – prodejna samoobsluhy a prodejna masa a uzenin, a objekt vodárny v Nedamově) a dále pro představu byly prodány pozemky o celkové výměře 7 987 m2 a naopak získány byly pozemky o celkové výměře 86 077 m2.

ODDĚLENÍ MATRIKY, EVIDENCE OBYVATEL, EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A POKLADNY MĚSTA DUBÁ

(podklady dodala p. Miroslava Papírníková)

Oddělení matriky

Oddělení matriky vede matriční knihy a sbírky listin pro vlastní obec Dubou a další obce spadající do jejího správního obvodu (obce Blatce, Chlum, Tuhaň a Vrchovany). Matrika vede rovněž knihu narození, manželství a úmrtí.

K 31.12.2011 bylo provedeno a zapsáno celkem 30 sňatků , z toho 18 sňatků na hradu Houska. Jeden sňatek byl uzavřen přímo na obci Blatce, v Dubé a na zámku Nový Berštejn  bylo v tomto roce uzavřeno celkem 9 sňatků, jeden byl uzavřen v obci Panská Ves a jeden v Zátyní. Ke stejnému datu bylo zapsáno celkem 11 úmrtí.

Na základě žádostí občanů, kteří mají ve správním obvodu matriky MěÚ Dubá trvalý pobyt provádí matrika změnu jména a příjmení. S rodiči bylo sepsáno 6x prohlášení o určení otcovství. Matrika provedla v roce 2011 celkem 742 ověření podpisů a listin (vidimace a legalizace).

V roce 2011 bylo z důvodu ztráty, odcizení nebo poškození oddacího listu, rodného listu či úmrtního listu vystaveno 13 matričních druhopisů, z toho 8 tuzemských a 5 pro použití v cizině.

Evidence obyvatel a občanských průkazů

Oddělením evidence obyvatel bylo v roce 2011 provedeno celkem 38 přihlášení občanů, 50 odhlášení, 17 narození a 14 úmrtí. Na základě podaného návrhu bylo provedeno 12 správních řízení o zrušení údaje místa trvalého pobytu. Vyřízeno bylo 27 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství pro děti do 15ti let z důvodu žádosti o první občanský průkaz, a nebo o podání žádosti o vydání pasu. Občany bylo nahlášeno celkem 19 ztrát nebo odcizení občanského průkazu a z důvodu změny stavu bylo vydáno celkem 75 potvrzení. Občané si podali celkem 207 žádostí o vyřízení nových občanských průkazů.

K 31.12.2011 bylo na MěÚ Dubá ukončeno vydávání občanských průkazů. S platností od 1.1.2012 iíž matriční úřady žádosti na nové OP nevyřizují, neboť nové OP jsou elektronické a veškerou agendu spojenou s jejich vydáváním vykonávají pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kterou je pro Dubou Městský úřad Česká Lípa. MěÚ Dubá již eviduje pouze ztráty a odcizení občanských průkazů.

Přehled trvale bydlících občanů v Dubé a přilehlých obcích k 31. 12. 2011

| název obce | počet trvale hlášených občanů |
| --- | --- |
| Bukovec | 5 |
| Deštná | 90 |
| Dubová Hora | 3 |
| Dražejov | 14 |
| Dubá | 1295 |
| Dřevčice | 135 |
| Heřmánky | 18 |
| Horky | 16 |
| Korce | 34 |
| Křenov | 10 |
| Lhota | 10 |
| Nedamov | 28 |
| Nedvězí | 5 |
| Nový Berštejn | 34 |
| Panská Ves | 9 |
| Plešivec | 11 |
| Sušice | 13 |
| Zakšín | 62 |
| Zátyní | 22 |
| CELKEM | 1814 občanů |

MěÚ Dubá evidoval k 31.12.2011:

- trvalý pobyt 1785 občanů

- trvalý pobyt cizince u 9 občanů

- trvalý pobyt občana EU u 5 občanů

- přechodný pobyt občana EU u 5 občanů

- dlouhodobý pobyt vízového cizince u 10 občanů

Informační systém CZECHPOINT

Z informačního systému CZECHPOINT bylo do konce roku 2011 pro naše občany a firmy vydáno celkem 103 ověřených výpisů, z toho šlo 8x o obchodní rejstřík, 6x o živnostenský rejstřík, 48x o katastr nemovitostí, 33x o výpis z rejstříku trestů a 8x o výpis z bodového registru řidičů.

Bylo přiděleno 1 popisné číslo pro rodinný domek a dvě čísla evidenční pro rekreační objekty.

Pokladna města

Pokladna města do konce r. 2011 zaúčtovala celkem 1665 výdajových a příjmových dokladů.

Další činnost na úseku matriky

Úsek matriky se také v roce 2011 zabýval:

- evidencí a uzavíráním smluv na užívání místa na hřbitově v Dubé

- sepisováním žádostí o přijetí do domova důchodců a spoluprácí při řešení sociálních

problémů našich občanů

- zastupoval pracovníky kanceláří poplatků a podatelny v době jejich nepřítomnosti

- spolupracoval s redakcí Dubáčku, kdy pravidelně měsíčně zasílal zprávy z evidence

obyvatel a příležitostně i další příspěvky z činnosti matriky apod.

- ve spolupráci s komisí pro řešení přestupků vypracovával posudky na naše občany

a evidoval celkem 99 vyřízených žádostí o posudky

- zpracovával a vedl evidenci občanů, kteří v daném roce oslavili životní jubileum

- zajišťoval přípravy a program na vítání dětí, zlatých svateb a jiných slavnostních událostí.

ÚSEK KULTURY A MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, MZDOVÁ ÚČTÁRNA, PODATELNA

(podklady dodala p. Miluše Marklová)

Informační centrum

Pod vedením paní Miluše Marklové funguje Městské informační centrum (MIC) v přízemí dubské radnice již od roku 2004. Návštěvníkům jsou v MIC MěÚ Dubá k dispozici nejrůznější upomínkové předměty nesoucí název města Dubá nebo jeho znak či další charakteristické symboly (sušárna chmele, radnice, různé památky), ale také nejrůznější brožury obsahující turistické informace týkající se Dubé, přilehlého okolí i vzdálenějších koutů Máchova kraje, Českolipska, Mělnicka....

Mezi dostupnými materiály jsou zde k sehnání nejen mapy, publikace, pohlednice, turistické známky, ale také další propagační předměty.

Infocentrum Dubá aktivně spolupracuje s IC ve Mšeně, Mělníku či Doksech, a to jak v oblasti cestovního ruchu, tak i v případě tisku a distribuce společných materiálů.

V režii MIC Dubá probíhá také nákup a prodej turistických produktů (mapy, publikace, pohledy, suvenýry, atp).

Mzdová účtárna

V průběhu roku 2011 bylo uzavřeno:

- 15 nových pracovních smluv na dobu určitou s pracovníky na Veřejně prospěšné

práce, 3 se zaměstnanci Městských lesů Dubá, 2 se zaměstnanci Autokempu Nedamov,

- sepsány byly také dohody o provedení práce, jednalo se např. o kácení v lese, plavčíky,  hudební produkci na slavnostních obřadech atp.

- bylo zpracována a odeslána 4 statistická hlášení

Podatelna

V roce 2011 bylo přijato a odesláno na 3675 písemností. Každá došlá písemnost je v podatelně zapsána a předána pracovníkovi, do jehož úseku patří.

Kulturní dění ve městě

Ve spolupráci s Kulturní komisí města byl sestaven kulturní kalendář na celý rok 2011. Ten obsahoval celou řadu akcí, z nichž převážná většina má v Dubé již mnohaletou tradici. Na kulturní život v Dubé bylo v rozpočtu připraveno 300 tisíc korun.

V uplynulém roce 2011 se občané města mohli zúčastnit akcí:

Pálení čarodějnic, Jarní slavnosti, 2 x zájezd pro seniory, Letní slavnosti města Dubá, Pivní slavnosti,  3x Country večer v Nedamově, zájezd na Zahradu Čech, Dny Evropského dědictví, Den rodiny v Nedamově, Vánoční výystava, rozsvícení vánočního stromku, ale především  17. ročníku Mezinárodních jazzových dnů Dubá-Nedamov.

17. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov

Stejně jako v letech předešlých patřil i v roce 2011 druhý srpnový víkend všem milovníkům a milovnicím jazzu. V nově zrekonstruovaném nedamovském letním kině se konal již

17. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov. Zprvu nepříznivé počasí se nakonec umoudřilo a tak si oba večery mohli návštěvníci náležitě užít.

Na pódiu se během MJD vystřídala celá řada vynikajících hudebníků, ať už to byli páteční vystupující: Little Big Band Roudnice nad Labem, Big Band Michaela Wollmanna Kosmonosy, F Dur Jazz Band Zlín a Zuzana Sapárová – finalistka soutěže Česko – Slovenská Superstar 2010, či sobotní Big Band CL Česká Lípa, Los Rumberos, The Swings a Kolínský Big Band. Očekávanou zlatou tečkou bude vystoupení čestné občanky města Dubá paní Evy Pilarové a X-Tetu Víta Fialy a samozřejmě i Petra Vondráčka s Lokomotivou. MJD 2011 si nenechalo ujít více než 230 návštěvníků (foto: Fotoklub Dubá).

Propagace kulturních akcí

Na všechny kulturní akce pořádané městem byly zhotoveny plakáty a propagační materiály, které byly k dispozici nejen v IC, ale také byla každá akce předem avizována na úřední desce města, elektronické úřední desce či v městském zpravodaji Dubáček.

ČINNOSTI MĚSTA V OBLASTI SOCIÁLNÍ

(podklady dodala p. Danuše Červená a sl. Zuzana Martínková)

Město Dubá již řadu let pracuje na rozvoji vlastní činnosti v oblasti sociální, do níž spadá např. podpora a poskytování prostor k vedení pravidelné poradny centra služeb pro zdravotně postižené. V rámci spolupráce s Centrem služeb pro zdravotně postižené Libereckého kraje, vyčlenilo město v roce 2011 ze svého rozpočtu příspěvek ve výši 80 tisíc Kč. Od roku 2011 jsou na území města Dubá poskytovány tzv. Sociálně aktivizační služby, které prozatím slouží dvěma uživatelům. Osobní asistenci využilo ve zmíněném roce 8 uživatelů. Na 30 občanů pravidelně využívá možnosti odborného sociálního poradenství.

Částku ve výši 10 tisíc korun vyčlenilo v roce 2011 město ze svého rozpočtu jako příspěvek pro Domov důchodců v Doksech.

Obvyklou částkou ve výši osmi tisíc korun podpořilo město program prevence před drogami.

V roce 2011 město Dubá opět vyhlásilo veřejnou humanitární sbírku ve spolupráci s Diakonií Broumov. Určena byla pro sociálně potřebné občany a zaměřena byla na vybírání oblečení, obuvi, domácích potřeb či lůžkovin. Diakonii Broumov poskytuje město při svozu každé sbírky finanční příspěvek na pokrytí nákladů spojených s dopravou, a to ve výši dvou tisíc korun.

Podpora klubové činnosti

Město Dubá hradilo v roce 2011 provoz Klubu seniorů a výrazně přispělo také na provoz mateřského centra Klub malých Dubáčků.

Udělení Ceny města Dubá

V samotném závěru dubna 2011 udělila starostka města Dubá Mgr. Zdeňka Šepsová již druhou Cenu města Dubá, a to paní Anitě Petráňové.

Udělení této ceny paní Petráňové za mimořádný přínos městu v oblasti kulturního a společenského života schválilo městské zastupitelstvo na základě návrhu Komise pro občanské záležitosti na svém veřejném zasedání dne 17. února 2011, a to jednomyslně. Paní Petráňová vedla po více než 35 let městskou knihovnu, postarala se o její rozšíření, skutečně výrazné navýšení počtu knižních titulů i zanesení jednotlivých knih do elektronického systému. Dříve osobně roznášela knihy až domů k těm čtenářům, jimž zdravotní stav neumožňoval knihovnu navštěvovat.

Po celou dobu se s ochotou věnovala všem návštěvníkům místní knihovny a řadu let také vedla Klub seniorů, přičemž se výrazně podílela na tvorbě programu tohoto klubu. Cenu města Dubá slavnostně převzala paní Petráňová v obřadní síni Městského úřadu Dubá za přítomnosti několika desítek gratulantů. Paní Petráňové patří velké poděkování za vše, co udělala pro naše město a jeho občany.

Foto: Fotoklub Dubá

PŘEHLED O VYBRANÝCH POPLATCÍCH V ROCE 2011

(podklady dodala p. Ludmila Plzáková)

Poplatky ze psů

K 31. prosinci 2011 evidovalo město Dubá 261 poplatníků. Celkem byly městu uhrazeny poplatky ve výši 61.563,- korun. Dluh na tomto poplatku dosáhl  při počtu 20 dlužníků celkové výše 18.765,- Kč.

Poplatek za prodej na veřejném prostranství

Ke konci roku 2011 bylo na tomto poplatku od dvanácti drobných prodejců vybráno 21.142,- Kč.

Poplatky z ubytovací  kapacity

Vybrané poplatky činí celkem 4.479,- Kč. Tento poplatek hradí městu celkem tři plátci.

Poplatek za rekreační pobyt

Na poplatku za rekreační pobyt vybralo město v roce 2011 celkem 15.571,- Kč a hradilo jej pět plátců.

Poplatky za provozované výherní hrací přístroje

Za rok 2011 dosáhly vybrané správní poplatky na provozovaných výherních hracích přístrojích 60 tisíc korun od dvou provozovatelů.Vybraný výtěžek ze zisku za rok 2011, odvedený od provozovatelů VHP dle zákona dosáhl 5.639,- Kč. Tyto prostředky byly podle zákona využity na konání kulturních akcí města.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ke konci roku evidovalo město Dubá celkem 2 342 poplatníků (z toho 528 chatařů).

K 31. 12. 2011 uhradili občané na tomto poplatku 991.169,50 Kč (v roce 2010 činila tato částka 1.015.239,50 Kč).  Nedoplatky 174 plátců dosáhly 449.258,- Kč.

Nájmy z pozemků

Pronajaté pozemky od města mělo k poslednímu dni roku 2011 celkem 96 plátců. Na tomto poplatku bylo uhrazeno 87.964,- Kč, nedoplatky za nájmy z pozemků dosahují 19.171,- Kč.

Poplatek za reklamu na veřejném prostranství

Na tomto poplatku bylo od pěti plátců vybráno 4.142,-Kč.

Poplatek za odběr vody v Horkách

Hradí jej celkem 17 plátců. Ke konci roku 2011 bylo na tomto poplatku uhrazeno 26.785,- Kč. Celková výše dluhu je 5.090,- Kč a jeho úhrada je povolena ve splátkách.

Celková výše neuhrazených pohledávek vůči městu z veškerých poplatků činila na konci roku 2011 celkem 504.391,- Kč.

ÚSEK OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

(podklady dodala sl. Zuzana Martínková)

Úsek ochrany životního prostředí MěÚ Dubá se v roce 2011 kromě povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a rozvoje místního odpadového hospodářství věnoval také péči o zatoulaná zvířata. Administrativně i časově nejnáročnější však byla akce – vypuštění Černého rybníka v Nedamově.

Vypuštění Černého rybníka

Podzim 2011 probíhal ve znamení velkých oprav hráze a stavidla Černého rybníka. Stavidlo bylo v havarijním stavu, v minulosti došlo k jeho částečnému protržení a tudíž i značnému úniku vody. Provizorní opravy nebyly vyhovující, a tak město chtělo s rekonstrukcí začít ještě před zahájením letní sezóny 2011. Vzhledem k tomu, že by vypuštění rybníka v nevhodnou dobu mohlo ohrozit reprodukční proces některých zvláště chráněných živočichů, kteří se v rybníku a jeho bezprostředním okolí vyskytují, muselo být zahájení prací odloženo na podzim. Díky výjimce z ochranných podmínek pro zvláště chráněné živočichy, kterou město   získalo od Krajského úřadu v Liberci, mohlo začátkem října začít pozvolné odpouštění Černého rybníka.

Aby vše proběhlo v souladu s manipulačním řádem Černého rybníka a nedošlo k masivnějšímu jednorázovému přílivu vody do Liběchovky, muselo být vypouštění rybníka zahájeno patnáct dní před plánovaným výlovem. Výlov rybí osádky se měl konat 17. října. Přesto na něj nakonec nedošlo, a to ze dvou důvodů.

Tím prvním a nejzásadnějším, bylo zjištění obrovské populace raka bahenního a škeble rybničné. Oba tito živočichové spadají do kategorie zvláště chráněných. Jejich výskyt v takovém množství, v jakém se nacházejí v Černém rybníku, je velkou vzácností. V průběhu odpouštění rybníka bylo nalezeno a přemístěno zpět do vody více než osm tisíc škeblí a bezmála tisíc raků (viz foto níže).

Vzhledem k tomu, že tyto neuvěřitelné počty byly evidovány ve chvíli, kdy byl rybník vypuštěn přibližně ze dvou třetin a v jeho prostředku se stále ještě drželo příliš mnoho vody, bylo jasné, že konečné počty obou druhů těchto chráněných živočichů, budou daleko větší. To byl také důvod, proč úsek OŽP MěÚ Dubá doporučil městu, aby od výlovu ustoupilo. Za přežití těchto živočichů při činnostech prováděných v souvislosti s opravami a výlovem ručí město, které by tudíž v případě úhynu většího množství jak raků nebo i škeblí bylo vystaveno riziku finančního postihu za ekologickou újmu. Zajistit bezpečné podmínky pro přežití raků i škeblí by při takovém množství v případě vypuštění maximálního možného objemu vody bylo velmi obtížné. Proto byl výlov odvolán a zaměstnanci městské údržby se spolu s panem Romanem Dolejším mohli naplno věnovat opravám hráze a stavidla.

Ještě dříve, než město výlov zrušilo, se na místě uskutečnila schůzka se zástupcem dokských rybářů, kteří měli ryby slovit. Výsledkem jednání bylo zjištění, že výlov nebylo možné uskutečnit, ani po technické stránce, neboť v podbagrované části rybníka, kde vlivem chybného provedení při odstraňování sedimentu před téměř dvaceti lety došlo k vytvoření tůně, kde se stále drželo příliš mnoho vody (více než 1,5 m), která zkrátka nešla vypustit. Slovit by tak bylo možné přibližně jen třetinu ryb (z nichž velká část unikla při protržení stavidla před cca 2 lety). Kdyby město přistoupilo k výlovu vhozením a následně stažením sítí, zcela jistě by to na raky, kteří by se do sítí zamotali, mělo nedozírné následky.

Péče o zatoulaná zvířata

V roce 2011 zajistil úsek OŽP MěÚ Dubá odchyt celkem 23 volně pobíhajících psů a 5 divokých koček. Celkem 16 psů bylo navráceno původnímu majiteli, 6 jich bylo předáno do psího útulku v Dobranově (přičemž 5 z nich našlo nový domov v době kratší 3 měsíců od předání a jeden byl z vážných zdravotních důvodu utracen). Jeden pes byl rovnou umístěn do nové rodiny, neboť jeho původní majitel se práva na něj zřekl.

Všech pět odchycených divokých koček bylo převezeno do kočičího útulku v Kozlech.

Také v roce 2011 OŽP MěÚ Dubá aktivně spolupracoval se Správou CHKO Kokořínsko, Odborem životního prostředí Městského úřadu Česká Lípa i se zástupci Povodí Ohře.

V roce 2011 byla provedena kompletní povodňová prohlídka, jejíž závěry byly jako příloha přidány do povodňového plánu.

Odpadové hospodářství

Celkové náklady na sběr, odvoz a likvidaci veškerých odpadů (směsný komunální, tříděný, stavební, nebezpečný, velkoobjemový, pneumatiky atd.) v Dubé v roce 2011 dosáhly 1.973.922,- Kč (v roce 2010 činily tyto náklady 1.845.487,- Kč).  Z celkových nákladů bylo 1.447.637,- Kč vynaloženo na likvidaci směsného komunálního odpadu a odvoz tříděného odpadu určeného pro další zpracování. Zbývajících 526.285,- Kč padlo na odvoz a likvidaci velkoobjemového, nebezpečného a ostatního odpadu ze sběrného dvora v Dubé.

V roce 2011 získalo město Dubá díky dohodám o spolupráci s provozovateli zpětného odběru elektrozařízení, kolektivními systémy Asekol, Elektrowin a EKOLAMP, finanční prostředky ve výši bezmála 13 tisíc korun za odevzdaná vysloužilá elektrozařízení jako jsou lednice, televizory či počítače, nebo světelné zdroje, které občané mají možnost umisťovat na sběrný dvůr. Dalších 30 tisíc korun dostalo město od Elektrowinu v závěru roku 2010 jako odměnu za navýšení počtu odevzdaných velkých elektrospotřebičů. Za tyto prostředky byly na sběrný dvůr na začátku roku 2011 zakoupeny dvě uzamykatelné plechové garáže, v nichž jsou uschovávána elektrozařízení jako lednice či mikrovlnné trouby, aby venku nedocházelo k rozkrádání jejich součástek, které je nezbytné zachovat proto, aby spadaly pod zpětný odběr a ne pod nebezpečný odpad z důvodu nekompletnosti.

Za třídění separovaných složek komunálního odpadu získalo v roce 2011 město zpět od společnosti EKO-KOM celkem 415.553,- Kč.

ZLATÁ POPELNICE ZA ROK 2010

Závěr května patřil v Liberci jako každoročně slavnostnímu vyhlášení výsledků prestižní soutěže o Zlatou popelnici, tentokráte za rok 2010. V této soutěži se utkalo celkem 215 měst a obcí z celého Libereckého kraje, z nichž bylo vybráno dvacet finalistů – deset obcí a deset měst.

Liberecký kraj, který je spolu s obalovou společností EKO-KOM vyhlašovatelem

a pořadatelem této soutěže, se v roce 2011 rozhodl vyhlásit konečné pořadí netradičně, a to

v restauraci na libereckém Ještědu, kam se tentokráte vydal převzít cenu místostarosta Dubé

Tomáš Novák.

O tom, že se v roce 2010, který byl vyhodnocován, v Dubé vytřídilo méně odpadu určeného k recyklaci, zejména papíru, svědčí následující tabulka.

MNOŽSTVÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU V LETECH 2008 – 2010

| ROK | PLASTY | PAPÍR | SKLO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 18,7 t | 41,7 t | 33,9 t |
| 2009 | 19,3 t | 40,3 t | 27,3 t |
| 2010 | 19,9 t | 32,1 t | 30,0 t |

Vzhledem k tomuto faktu se dalo

předpokládat, že prvenství, které

jsme získali za rok 2009,

neobhájíme. Nicméně jsme získali

krásnou bronzovou příčku, což je

samo o sobě velkým úspěchem, za

který si všichni, kteří se podílejí na

třídění odpadu v našem městě,

zaslouží poděkování.

Je pravdou, že konkurence v této

soutěži je obrovská a složení

finalistů se rok co rok mění,

proto je obrovský úspěch, že se

Dubá v této prestižní soutěži

umístila už třetí rok po sobě.

Za třetí místo putovala do Dubé

krásná váza.

Poděkování za tento úspěch

patří všem, kteří neberou

problematiku odpadů a nakládání

s nimi na lehkou váhu a pečlivě

odpad třídí.

| Seznam akcí města Dubá realizovaných v roce 2011 |
| --- |
| p.č. | vznik akce | místo a název akce | realizace | kým | stav | cena v Kč |
| 1 | 2008 – I | Dubá, Nedamov – dosázení stromů | přesun na 2012 | MD | v řešení | ? |
| 2 | 2008 – II | Dubá, okolí – rozhlas, doplnění kam. systém | přesun na 2012 | Fa. | v řešení | ? |
| 3 | 2008 – VI | Les Šibeničák – usazení křížového kamene | 2011 – duben | MD | splněno | 500 |
| 4 | 2008 – VI | Dubá – oprava zdi na hřbitově u hlavní brány | přesun na 2012 | MD | v řešení | ? |
| 5 | 2008 – IX | Dubá – chodník ke schodům Na Výsluní | přesun na 2012 | MD | v řešení | ? |
| 6 | 2008 – X | Dubá – oprava zdi u chodníku pod radnicí | přesun na 2012 | MD | v řešení | ? |
| 7 | 2008 – XII | Dubá – úprava pěšinky v parku u č.p. 200 | přesun na 2012 | MD | v řešení | ? |
| 8 | 2009 – II | Dubá – přeprava a oprava sochy sv. Prokopa | přesun na 2012 | Fa. | v řešení | ? |
| 9 | 2009 – V | Dřevčice – oprava křížku na návsi a okolí | 2011 – září | Fa. | splněno | 73 800 |
| 10 | 2009 – X | Heřmánky – zpevnění povrchu u kontejnerů | 2011 – květen | MD | splněno | 1 000 |
| 11 | 2009 – XI | Nedvězí – oprava komunikace | 2011 – září | MD | splněno | 1 300 |
| 12 | 2010 – I | Dubá – oprava střechy budovy mateř. školy | 2011 – červenec | Fa. | splněno | 1 200 |
| 13 | 2010 – I | Dubá – oprava plotu v zahradě mateř. školy | 2011 – srpen | MD | splněno | 18 700 |
| 14 | 2010 – I | Dubá – oprava štukové zdi v parku nad 200 | přesun na 2012 | MD | v řešení | ? |
| 15 | 2010 – I | Dubá – nátěr prolézaček za aut. čekárnou | 2011 – červen | MD | splněno | 4 100 |
| 16 | 2010 – I | Dubsko – pořízení les. hosp. plánu (2. fáze) | 2011 – březen | Fa. | splněno | 123 100 |
| 17 | 2010 – II | Dubá – oprava komunikace k Hypšům | přesun na 2012 | Fa. | v řešení | ? |
| 18 | 2010 – VI | Dubá – výstavba plotu u býv. zahradnictví | přesun na 2012 | MD | v řešení | ? |
| 19 | 2010 – X | Dubá – sanace svahu příprav. práce (2. fáze) | 2011 – červen | Fa. | splněno | 258 000 |
| 20 | 2010 – XI | Dubá – klempířské práce na budově č.p. 192 | 2011 – únor | Fa. | splněno | 52 400 |
| 21 | 2010 – XI | Dubá – oprava uličky na Malé Straně (2. fáze) | 2011 – září | Fa. + MD | splněno | 372 600 |
| 22 | 2011 – I | Dubá – oprava soc. zařízení v 1. patře radnice | 2011 – duben | Fa. + MD | splněno | 114 900 |
| 23 | 2011 – I | Dubá – rozšíření pl. topení v 1. patře radnice | 2011 – únor | Fa. | splněno | 32 100 |
| 24 | 2011 – I | Dubá – elektroinstalace ve spol. pr. v č.p. 46 | 2011 – únor | Fa. | splněno | 124 700 |
| 25 | 2011 – I | Dubá – elektroinstalace ve spol. pr. v č.p. 139 | 2011 – březen | Fa. | splněno | 159 200 |
| 26 | 2011 – I | Dubá – projekt plynofikace 1. patra v č.p. 86 | 2011 – březen | Fa. | splněno | 6 000 |
| 27 | 2011 – I | Dubá – plynofikace (topení) 1. patra v č.p. 86 | 2011 – září | Fa. | splněno | 255 000 |
| 28 | 2011 – I | Dubá – odvodnění terénu u č.p. 200 | 2011 – únor | MD | splněno | 4 000 |
| 29 | 2011 – II | Dubá – nové veřejné osvětlení v zahradě MŠ | 2011 – červenec | Fa. | splněno | 48 900 |
| 30 | 2011 – II | Dubá – výměna oken na budově č.p. 192 | 2011 – listopad | Fa. | splněno | 526 400 |
| 31 | 2011 – III | Dubá – oprava střechy na tělocvičně ZŠ | 2011 – březen | Fa. | splněno | 26 400 |
| 32 | 2011 – III | Dubá – oprava střech na ZŠ (šatny) | 2011 – květen | Fa. | splněno | 60 300 |
| 33 | 2011 – III | Dubá – rekonstrukce bytu v č.p. 12 | 2011 – září | Fa. | splněno | 662 900 |
| 34 | 2011 – III | Dubá – projekt na rekonstrukci střechy čp 12 | 2011 – červenec | Fa. | splněno | 24 800 |
| 35 | 2011 – III | Dubá – oprava střechy a komínů na č.p. 12 | přesun na 2012 | Fa. | v řešení | 2 000 000 |
| 36 | 2011 – III | Dubá – oprava schodů v budově č.p. 139 | 2011 – srpen | Fa. | splněno | 32 400 |
| 37 | 2011 – III | Dubá – oprava okapů na budově č.p. 139 | 2011 – duben | Fa. | splněno | 34 200 |
| 38 | 2011 – IV | Nedamov – nová prom. plocha, plátno v kině | 2011 – červen | Fa. + MD | splněno | 217 800 |
| 39 | 2011 – IV | Dubá – napojení veřejných WC na kanalizaci | 2011 – říjen | Fa. | splněno | 59 800 |
| 40 | 2011 – IV | Deštná – vybudování hřiště | 2011 – červenec | Fa. + MD | splněno | 21 000 |
| 41 | 2011 – IV | Dubá – projekt na chodník do Nedamova | 2011 – ??? | Fa. | splněno | 88 900 |
| 42 | 2011 – IV | Deštná – rekonstrukce komunikace | 2011 – listopad | Fa. | splněno | 245 100 |
| 43 | 2011 – IV | Zakšín – rekonstrukce komunikace | 2011 – říjen | Fa. | splněno | 290 100 |
| 44 | 2011 – V | Nedamov – povrch podia v letním kině | 2011 – červen | Fa. | splněno | 95 200 |
| 45 | 2011 – V | Nedamov–okapy recepce, dveře převlékárny | 2011 – květen | Fa. + MD | splněno | 10 500 |
| 46 | 2011 – V | Nedamov – předláždění hlediště v let. kině | 2011 – červen | MD | splněno | 1 000 |
| 47 | 2011 – V | Dubá – oprava zdiva zadního traktu č.p. 45 | 2011 – listopad | Fa. | splněno | 43 500 |
| 48 | 2011 – V | Dubá – oprava štítu zadního traktu č.p. 46 | 2011 – listopad | Fa. | splněno | 46 600 |
| 49 | 2011 – V | Dubá – sanace svahu u Jelenů | přesun na 2012 | Fa. | v řešení | ? |
| 50 | 2011 – VI | Nedamov – oprava plotů letního kina | 2011 – červenec | MD | splněno | 10 300 |
| 51 | 2011 – VI | Dubá – projektové práce na skalní sklípky 1.f. | 2011 – prosinec | Fa. | splněno | 96 000 |
| 52 | 2011 – VI | Dubá – projektové práce na skalní sklípky 2.f. | přesun na 2012 | Fa. | zadáno | 230 600 |
| 53 | 2011 – VI | Heřmánky – nový rozvaděč veř. osvětlení | 2011 – červenec | Fa. | splněno | 27 900 |
| 54 | 2011 – VI | Dubá – vnitřní kanalizace v č.p. 86 | 2011 – srpen | Fa. | splněno | 32 400 |
| 55 | 2011 – VI | Dubá – projekt kanal. přípojky pro č.p. 86 | 2011 – září | Fa. | splněno | 7 000 |
| 56 | 2011 – VI | Dubá – kanalizační přípojka pro č.p. 86 | přesun na 2012 | Fa. | v řešení | 160 000 |
| 57 | 2011 – VI | Dubá – kanalizační přípojka pro č.p. 64 a 63 | přesun na 2012 | Fa. | v řešení | 68 000 |
| 58 | 2011 – VI | Nedamov – oprava střechy na prom. kabině | 2011 – srpen | Fa. | splněno | 45 100 |
| 59 | 2011 – VII | Dubá – projekt, posudek stat. zajištění č.p. 2 | 2011 – srpen | Fa. | splněno | 55 800 |
| 60 | 2011 – VII | Dubá – nátěr sloupů veřejného osvětlení | 2011 – září | Fa. | splněno | 258 000 |
| 61 | 2011 – VIII | Dubá – oprava střechy nad sálem Slávie | 2011 – listopad | Fa. | splněno | 50 600 |
| 62 | 2011 – VIII | Dubá – oprava střechy na chodbě tělocvičny | 2011 – září | Fa. | splněno | 28 500 |
| 63 | 2011 – VIII | Dubá – oprava střechy na budově č.p. 166 | 2011 – září | Fa. | splněno | 13 400 |
| 64 | 2011 – IX | Dubá, Nedamov – rekonstrukce komunikací | 2011 – listopad | Fa. | splněno | 1 487 300 |
| 65 | 2011 – IX | Dubá – výměna lamp VO v Zahradní ulici | 2011 – prosinec | Fa. | splněno | 155 000 |
| 66 | 2011 – IX | Dubá – zabezpečení budov č.p. 166 a Slávie | 2011 – září | MD | splněno | 6 200 |
| 67 | 2011 – IX | Dubá – výměna lamp VO v Českolipské ulici | přesun na 2012 | Fa. | v řešení | ? |
| 68 | 2011 – IX | Dubá – přípojka vody s nádrží na hřbitově | přesun na 2012 | Fa. + MD | v řešení | ? |
| 69 | 2011 – X | Dubá – oprava plotu tržnice | přesun na 2012 | MD | v řešení | ? |
|  |  |  | Akce realizované v roce 2011 | 6 411 900 |
| stav ke dni 31. prosince 2011, zpracoval Bedřich Janďourek |

MĚSTO DUBÁ

PŘEHLED SLOŽENÍ VEDENÍ MĚSTA, ZASTUPITELSTVA, KOMISÍ STAROSTKY, VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA A OSADNÍCH VÝBORŮ V ROCE 2011

VEDENÍ MĚSTA

Mgr. Zdeňka Šepsová 	starostka města Dubá

Tomáš Novák		místostarosta města Dubá

VÝBORY A KOMISE

Pro svoji činnost zastupitelstvo zřídilo své iniciativní a kontrolní orgány: finanční výbor, kontrolní výbor a majetkový výbor.

Pro město Dubá byly zřízeny tyto komise: komise k projednávání přestupků, bytová komise, komise pro regeneraci městské památkové zóny, komise pro kulturu, komise pro občanské záležitosti, letopisecká komise, povodňová komise a krizová komise.

ZASTUPITELÉ

Mgr. Zdeňka Šepsová		starostka, předsedkyně místní povodňové a krizové komise,

Tomáš Novák			místostarosta, předseda majetkového výboru zastupitelstva,

člen místní povodňové a krizové komise

Miloslava Vokolková		zastupitel bez dalších funkcí

Mgr. Jana Mašková		předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva

Eva Jelenová			předsedkyně komise pro kulturu, členka školské rady ZŠ Dubá

Markéta Slezák		předsedkyně komise pro občanské záležitosti a seniory, členka

komise pro regeneraci městské památkové zóny

MUDr. Jiří Klement		předseda finančního výboru zastupitelstva,

Milan Netrh			člen školské rady ZŠ Dubá

Tomáš Novák (ODS)		člen finančního výboru zastupitelstva

Lubomír Wagenknecht	člen školské rady ZŠ Dubá

Václav Hátle			člen komise pro kulturu

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA DUBÁ

Finanční výbor

předseda 			MUDr. Jiří Klement

členové			Martin Mynařík, Ondřej Hrabě, Jitka Černá, Tomáš Novák

(ODS)

Kontrolní výbor

předseda 			Mgr. Jana Mašková

členové			Zdeňka Honcová, Karel Šimo, Jana Staňková, Ludmila

Kadlečková

Majetkový výbor

předseda 			Tomáš Novák

členové			Bedřich Janďourek, ing. Jaroslav Ptáček, Linda Staňková,

Karel Šimo

KOMISE STAROSTKY MĚSTA DUBÁ

Komise k projednávání přestupků

předseda 			JUDr. Marie Vítková

členové			Barbora Tomášková, Blanka Kubíková, Miroslava Papírníková, Libuše Benešová

Bytová komise

předseda 			Libuše Benešová

členové			Miroslava Papírníková, Linda Staňková,

Jaroslav Hoza, Veronika Matějková

Komise pro regeneraci městské památkové zóny

předseda 			Václav Kubát

členové			Petr Feige, Věra Králová, Jiří Kadleček, Markéta Slezák

Komise pro kulturu

předseda 			Eva Jelenová

lenové 				Miluše Marklová, Danuše Civínová, Petra Volejníková,

Naděžda Mrňavá, Václav Hátle

Komise pro občanské záležitosti

předseda 			Markéta Slezák

členové 			Danuše Červená, Miroslava Papírníková,

Svatošová Jarmila, Květoslava Charouzková, Marta

Vondráčková, Věra Jakušová, Jindřiška Stehnová

Povodňová komise

předseda			Mgr. Zdeňka Šepsová

členové			Tomáš Novák, Jaroslav Hoza, Ing. Jaroslav Ptáček, Martin

Tomášek, Martin Mynařík, Leona Maříková

Krizová komise

předseda			Mgr. Zdeňka Šepsová

členové			Tomáš Novák, Jaroslav Hoza, Ing. Jaroslav Ptáček, Martin

Tomášek, Martin Mynařík, Leona Maříková

Letopisecká komise

předseda			Mgr. Kamil Matějovič

členové			Karel Černý, Petr Čech, Vratislav Vokál, Miloslava Vokolková

OSADNÍ VÝBORY

Osadní výbor Deštná – Zakšín

předseda 			Naděžda Šabatková

členové 			Jan Černý, Jiří Hrabě ml., Jaroslav Hřebíček, Miloslav Stehno,

Marie Bartáková, Jindřiška Stehnová

Osadní výbor Nový Berštejn

předseda 			Petr Bystrý

členové 			Tomáš Novák (ODS), Anna Bystrá, Markéta Slezák, Miroslav

Slezák

MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ

Odbor majetkosprávní

Bedřich Janďourek - tajemník úřadu
- mesto.duba@tiscali.cz,   487 870 496

Leona Maříková - sekretariát
- podatelna@mestoduba.cz,   487 870 201

Zuzana Martínková - ekoložka
- ekolog@mestoduba.cz,   487 870 201, 724 857 243

Miluše Marklová - mzdová účtárna, infocentrum
- info@mestoduba.cz, kultura@mestoduba.cz,   487 870 490

Danuše Červená - účtárna
- uradduba.uctarna@tiscali.cz

Ludmila Plzáková - úsek místních poplatků
- poplatky@mestoduba.cz

Libuše Benešová - správa bytů a domů
- sprava.domu@mestoduba.cz

Miroslava Papírníková - matrika
- matrika@mestoduba.cz

Ing. Irena Žalovičová – dotace

- dotace@mestoduba.cz

Odbor stavební

Lenka Čermáková - vedoucí 
- stavebni.urad@mestoduba.cz, 487 870 103

Věra Králová -  referent stavebního odboru
- stavebni.kralova@mestoduba.cz, 487 870 103

Údržba města Dubá

Vlastimil Šmol – vedoucí údržby města Dubá

-tel. 607 933 058